## Slide 1
이미지를 통한 제품 결함 탐지
2143956 선창범 2243807 문석영
2144112 최혜성

## Slide 2
문제 정의서
- 3 -
🪧
문제 정의서 설명 – 문제 배경
중소 현장에서 기존의 결함 탐지는 사람에 의해 이루어짐.
이를 이미지로 결함을 탐지하는 시스템을 구축함으로써 더 정확하고 저렴한 시스템을 만들겠다는게 목표
이를 통해 최종적으로 브랜드의
높은 인건비, 비교적 높은 Human error 발생 가능성,
사진의 이미지를 통해 결함을 탐지하는 인공지능 개발을 통해 인건비 절감, Human Error 인해 결함을 정상적으로 탐지하지 못한 경우 발생하는 리콜 및 브랜드 가치 하락 방지

## Slide 3
문제
정의서
- 3 -
🪧
문제 정의서 설명 – 정보
-
멘토 교수 : 한정규 교수님
기업명 : 나노인터렉티브
기업 참여 유형 : 멘토링

## Slide 4
문제
정의서
- 3 -
🪧
문제 정의서 설명 – 요구 사항
✔ [필수] 제시된 데이터 셋 96%의 정확도 (SOTA 논문에서는 99.9% 부연 설명 달려있음)
✔ [옵션] 스마트 폰으로 찍은 사진을 서버에 전송하여, 찍은 사진 속의 물체에 결함이 존재하는지 여부를 알려주는 앱 개발 (+ 앱을 위한 학습용 데이터 셋 구축)
- 존재하는 코드를 가져다 쓰는 것이 아닌, 공부해서 이해한 다음 직접 구현할 것.

## Slide 5
- 9 -
🪧
구현 계획
구현 계획
✔ 1학기의 경우 SOTA 논문의 이해, 필수 모듈 구현 실행.
✔ [옵션] 스마트 폰으로 찍은 사진을 서버에 전송하여, 찍은 사진 속의 물체에 결함이 존재하는지 여부를 알려주는 앱 개발을 2학기에 진행.
1학기에는 SOTA 논문 A Unified Anomaly Synthesis Strategy with Gradient Ascent for Industrial Anomaly Detection and Localization을 이해 및 구현. (이하 GLASS)

## Slide 6
- 9 -
🪧
GLASS에 관한 간단한 소개
구현 계획
✔ 구조적 이상 (Structural Anomaly)에 대해서 탐지율 99.9%를 찾아내는 모델
＃ 구조적 이상이 있는 불량품의 데이터셋이 적다.
＃ 현실적으로 중소 생산 라인을 위한 모델을 만들기 어려움 → Gaussian Noise, gradient ascent 기법을 사용하여 구현된 Global Anomaly Synthesis (전역 이상 생성) 및 Local Anomaly Synthesis (지역 이상 생성) 모듈을 사용하여 이상을 인위적으로 합성. 배경 문제 해결 및 강력한 성능을 가짐.

## Slide 7
- 9 -
🪧
시간에 따른 구현 계획
논문 분석
2~7주차
2주차 : 데이터 셋에 대한 이해, 누락된 구현 대상이 있는지 확인, 사용할 라이브러리 선택.
3,주차 : 논문에서 사용된 데이터 증강 방법인 gradient ascent 방법 및 활용 방법에 대한 이해
4주차 : feature Extractor 분석 (백본을 활용하는 방법 포함)
5주차 : Global Anomaly Synthesis Branch 분석
6주차 : Local Anomaly Synthesis Branch 분석
7주차 : Discriminator 분석
구현 계획

## Slide 8
- 9 -
🪧
시간에 따른 구현 계획
구현 계획
실제 구현
8~13주차
8주차 : dataloader 구현.
9주차 : feature extractor 구현
10, 11주차 : 데이터 증식 (이상 생성 모듈: LAS,GAS 구현 포함) 구현
12주차 : 실제 모델 (Discriminator) 구현
13주차 : 최종적으로 모델 도출
정리 및 추가 실험
114~15주차
최종 발표 및 보고서 작성.
시험적인 하이퍼파라미터 튜닝, 성능 확인 : 백본 모델 변경, 출력 시간 및 정확도 확인

## Slide 9
- 9 -
🪧
이후 계획
구현 계획
구현된 모델을 통한 실제 문제 적용
두번째 학기
확실히 해야할 것 : 이 모델을 실제로 사진을 찍어서 불량품 여부를 판단하는 애플리케이션과 연계.
가능하다면, 실제 현장의 협조를 얻어 테스트. 혹은 실제로 활용.
또는 Logical Anomaly(논리적 이상) 확장 (단, 도메인이 서로 다르기 때문에 추가적인 공부가 많이 필요함)

## Slide 10
진행
사항
점검
- 7 -
문석영
선창범
실제 데이터 로더 및 모델 구현
🪧
역할 분담
프로젝트 총괄 (조장) 발표 자료 제작 보조 및 발표
공동
논문 리딩
최혜성
발표 자료 및 회의록 등 문서 작성 위주

## Slide 11
진행
사항
점검
1년동안의 가장 이상적인 목표는 중소 공장에서 실제 제품을 통해 테스트 하는것.
→ 논문을 제대로 이해 및 구현하여 한 학기는 이 토대를 만드는것.
- 8 -
🪧
최종 결과물

## Slide 12
감사합니다